**UEditor1.3.0 测试计划**

1. 测试内容
2. 测试编辑器核心功能点
3. 重点测试点：（参照changlog.txt）

1. asp后台的支持

2. 添加本地自动保存功能

3. 增加数据可视化展示功能

5. 新增在chrome下针对图片的拖拽宽高功能

6. 新增在高端浏览器下，qq截图粘贴上传，拖拽图片到编辑上传

7. 添加表格插入列标题功能

8. 添加设置表格可排序功能，支持表格在预览页排序

9. 添加生成目录功能

10. ie8以上版本使用w3cRange

11. 使用grunt作为打包工具

12. 修复了过滤规则对于script/style的内容的转码

13. 自动寻址功能重构

14. 针对ie默认带有的autolink功能，添加开启禁用选项，创建时传入autolink:false就可禁用ie的autolink功能

15. 支持插入动态地图

16. \*\*API文档更新\*\*

17. 图片上传路径可配置，增加前后端路径验证

18. 对uparse进行了拆分重构

19. 背景颜色功能重构，可以在预览页显示背景

20. 重写了查找替换插件，解决ff下window.find方法失效的问题

             下载中的demo。重点：图表，表格排序,目录大纲。

1. 四种后台: php,jsp,net,asp。
2. 官网与Ubuilder
3. grunt打包
4. 测试浏览器

重点：ie8，ie9，ie10,chrome(31.0.1650.57 m)，firefox(25.0.1) （所有功能可用，无报错，细节表现全部符合预期）

非重点：ie6，ie7， opera， safari（非重点浏览器重点功能和新功能可用，针对该环境的bug修复正确，无报错即可）

1. 测试方式
2. 自动化测试用例
3. 手工测试
4. 测试验收方式
5. 自动化用例除了fix in future全部通过
6. 手工测试：

i.核心功能点正常

ii.changlog中提及的新增功能点正常

 iii.Ubuilder下载正常，nodejs压缩打包正常

 iv. 各demo正常

1. trace上的bug都已修复
2. 测试轮次主要内容及预计日期

计划分为2个轮次

1. 第一轮次

 i.核心功能点，各demo,各后台，trace上的bug，自动化测试通过

ii.日期：2013.11.19-2013.11.22

1. 第二轮次

 i. 核心功能点，grunt打包，回归第一轮中发现的bug

 ii.日期：2013.11.25-2013.11.26